# Plan de Acción: Sistema Integral de Gestión de Recursos Escolares (SIGRE)

Como Analista de Sistemas Senior y Project Manager, presento el plan de acción estructurado, técnico y sin ambigüedades para el desarrollo del Sistema Integral de Gestión de Recursos Escolares (SIGRE) en un plazo acelerado de 4 semanas.

## 1. Análisis de Requerimientos y Objetivos Cero-Ambigüedades

Para cumplir la meta en 4 semanas, debemos establecer reglas de negocio inmutables. No hay espacio para suposiciones.

### Objetivos Críticos del Sistema

- Adopción Inmediata: La interfaz debe ser extremadamente intuitiva y con botones grandes, ya que los usuarios finales no son expertos en tecnología.

- Trazabilidad Climática: El mantenimiento de los aires acondicionados (Minisplits) tiene prioridad absoluta debido a las condiciones climáticas de Sonora.

- Cero Consumo de Datos Personales: El sistema debe funcionar de forma "Offline-First" y sincronizarse únicamente al detectar la red WiFi de la escuela u otra conexión a internet.

### Reglas de Negocio Exactas

A. Regla de Conciliación (Excel del Estado vs. Base de Datos Local)

El Módulo de Importación y Conciliación será el motor de auditoría. La lógica operará bajo las siguientes reglas estrictas:

- Llave Primaria de Comparación: El cruce de información se hará basándose en el numero_inventario_oficial.

- Resolución de Estados (El Algoritmo):

  - Coincidencia Exacta (Match): El numero_inventario_oficial existe en el Excel y en la BD Local. El sistema valida si la ubicación y condición coinciden.

  - Faltante: El registro existe en el Excel del Estado, pero NO en la BD Local. Genera alerta roja.

  - Sobrante: El registro existe en la BD Local, pero NO en el Excel (aplica para donaciones, compras propias, material reciclado). Genera etiqueta de "Recurso Interno".

  - Conflicto: Existe en ambos, pero con discrepancia en ubicación física o estado.

B. Regla del Ecosistema Offline-First (PWA)

Para garantizar que los maestros puedan interactuar sin conexión a internet, la arquitectura funcionará así:

- Lectura: Al iniciar sesión (con internet), la PWA descarga un "snapshot" cifrado de las tablas críticas (Inventario, Aulas, Catálogos) a la base de datos local del navegador (IndexedDB).

- Escritura (Modo Desconectado): Si un docente escanea un QR y levanta un reporte de incidencia sobre un Minisplit o mobiliario, el sistema guarda un "Ticket Pendiente" en IndexedDB con un timestamp local.

- Sincronización (Modo Conectado): Un Service Worker escucha el evento de red. Al recuperar conexión, ejecuta una cola de peticiones (Queue) hacia el servidor en formato First-In, First-Out (FIFO).

## 2. Stack Tecnológico Definitivo (Optimizado para IA)

Para un desarrollo a máxima velocidad donde utilizaremos LLMs, debemos elegir las herramientas con mayor cantidad de datos de entrenamiento en la IA.

- Frontend / UI: React.js (con Vite) + TypeScript. Las IAs generan código React y TypeScript con una tasa de error casi nula.

- Estilos: Tailwind CSS + shadcn/ui. Generación de componentes accesibles y responsivos copiando y pegando prompts. Cumple con la necesidad de una interfaz de botones grandes e intuitiva.

- Motor Offline (Local): Dexie.js (Wrapper de IndexedDB) + Zustand (Manejo de estado global). Dexie facilita enormemente las consultas a la base de datos local del navegador.

- Backend & Base de Datos Principal: Supabase (PostgreSQL) autohosteado o en la nube. Provee autenticación, base de datos y API REST/GraphQL de forma instantánea. La IA puede generar el esquema SQL en segundos.

- Escáner QR: html5-qrcode. Ligero, compatible con cámaras de celulares en PWAs y fácil de integrar.

- Procesamiento de Excel: SheetJS (xlsx). Lectura en el cliente del archivo Excel o CSV del gobierno, liberando carga del servidor.

## 3. Plan de Trabajo Acelerado por IA (4 Semanas)

Equipo: Dev 1 (D1): Tech Lead/Backend, Dev 2 (D2): Frontend UI, Dev 3 (D3): Lógica Offline/PWA, Dev 4 (D4): Lógicas de Negocio/QR.

### Semana 1: Esqueleto, Base de Datos y Prototipado

- D1 (con ChatGPT/Claude): Diseñar y desplegar el esquema de BD relacional en Supabase (Tablas: Ubicaciones, Usuarios, Artículos, Tickets, Vales).

- D2 (con Antigravity/v0.dev): Generar los componentes visuales de las pantallas críticas (Dashboard, Formularios, Tablas).

- D3 (con Cursor/Copilot): Configurar el manifiesto de la PWA, los íconos para la instalación en el celular y el cascarón del Service Worker.

- D4 (con Cursor/Copilot): Implementar la librería de QR y el ruteo dinámico.

### Semana 2: CRUDs y Ecosistema Offline

- D1 & D2: Conectar el Frontend UI con la API de Supabase para el Módulo 1 (Inventario) y Módulo 3 (Espacios y Responsables).

- D3: Configurar Dexie.js. Crear la lógica de almacenamiento local de catálogos y la cola de peticiones (Sync Queue) para cuando el dispositivo recupere la conexión WiFi.

- D4: Desarrollar el Módulo 4 de Incidencias, asegurando que la opción de tomar y adjuntar fotografías se guarde en base64 localmente antes de sincronizarse. Programar alertas prioritarias para fallas en Minisplits.

### Semana 3: El Conciliador y Vales de Resguardo

- D4 (con Cursor/ChatGPT): Implementar SheetJS. Escribir el algoritmo de conciliación que cruce el archivo oficial del Estado contra la BD local para detectar faltantes y sobrantes.

- D1: Crear el Módulo 5 (Sistema de Vales). Generar la lógica de firma digital en pantalla o generación de PDF para los resguardos y préstamos.

- D2 & D3: Refinamiento de la UI móvil. Asegurar que el cambio entre estados Online/Offline sea visible para el usuario.

### Semana 4: Pruebas, Integración y Entrega

- D1 & D3: Pruebas de estrés de sincronización. Apagar el WiFi, crear 50 registros de inventario e incidencias, encender el WiFi y asegurar que la base de datos de Supabase se actualice sin pérdida de datos.

- D2 & D4 (con IA): Escritura de Tests automatizados E2E (Playwright).

- Todo el equipo: Despliegue en producción (Vercel/Netlify), auditoría de rendimiento web y entrega al cliente.

## 4. Prompt Maestro para Antigravity (Generador de UI)

Copia y pega el siguiente bloque de texto exactamente como está en tu herramienta de IA generativa (Antigravity, v0.dev, etc.) para crear el prototipo funcional inicial.

Actúa como un UX/UI Designer experto en React, Tailwind CSS y shadcn/ui. 
Necesito que construyas un prototipo funcional (Single Page Application) para una Progressive Web App (PWA) llamada "SIGRE" (Sistema Integral de Gestión de Recursos Escolares). 
El sistema será utilizado por directores, maestros e intendentes en sus celulares, por lo que la interfaz debe ser "Mobile-First", extremadamente intuitiva, con botones grandes, alto contraste y textos legibles. 

Genera el código para una aplicación con una barra de navegación inferior (Bottom Navigation) que permita cambiar entre las siguientes 4 pantallas críticas:

1. Pantalla "Dashboard de Métricas" (Vista Directiva):
- Un header que muestre el estatus de conexión ("Conectado" en verde o "Modo Offline" en naranja).
- Tarjetas (Cards) de métricas clave: "Total de Bienes", "Incidencias Pendientes (Destacar en rojo si involucran Aires Acondicionados)", y "Tasa de Conciliación".
- Un gráfico de barras sencillo que muestre el estado de los bienes (Nuevos, Buenos, Regulares, Malos).

2. Pantalla "Escáner QR de Aulas" (Vista Operativa):
- Un cuadro central que simule el visor de la cámara de un celular con un marco de escaneo.
- Un texto debajo que diga: "Apunta al código QR ubicado en el marco de la puerta del salón".
- Un botón grande y prominente de "Ingresar Manualmente" por si la cámara falla.
- Una vez "escaneado" (simula el estado al hacer clic en un botón de prueba), debe mostrar una tarjeta de resumen del espacio: Nombre (Ej. Aula 3A), Responsable (Ej. Prof. Juan Pérez), y dos botones de acción gigantes: "Ver Inventario de Aula" y "Reportar Incidencia".

3. Pantalla "Formulario Offline de Reporte de Incidencias" (Vista de Acción):
- Un formulario optimizado para móviles con los siguientes campos:
  - Dropdown: "Tipo de Falla" (Eléctrica, Plomería, Aire Acondicionado, Mobiliario).
  - Textarea: "Descripción del problema".
  - Botón: "Tomar Fotografía" (con un ícono de cámara).
- Un botón de envío que ocupe todo el ancho de la pantalla (Full width) que diga "Guardar Reporte".
- Debe incluir un texto de ayuda sutil que diga: "Si no tienes internet, este reporte se guardará en tu celular y se enviará automáticamente al conectarse al WiFi".

4. Pantalla "Módulo de Conciliación" (Vista Administrativa / Desktop-friendly):
- Un área de "Drag & Drop" grande para subir un archivo Excel/CSV del inventario oficial del Estado.
- Una tabla de resultados (Data Table) simulada tras la carga, dividida en 3 pestañas (Tabs): "Coincidencias", "Faltantes (Alerta Roja)" y "Sobrantes (Alerta Amarilla)".
- La tabla debe mostrar las columnas: Folio Oficial, Artículo, Ubicación Esperada, Ubicación Real, Estatus.

Usa una paleta de colores profesional pero accesible: azules corporativos para elementos primarios, blancos/grises claros para fondos, y colores semánticos (rojo, verde, naranja) para los estados. Utiliza iconos de Lucide React. Entrégame el código estructurado en componentes funcionales modernos de React.

--- AÑADIDO POR IA ---

Consideraciones Adicionales para el Prompt Maestro (Lo que faltó para la generación completa de la arquitectura):

1. Entorno de Desarrollo: Solicitar explícitamente la inicialización del proyecto con Vite y React, ya que configurar Webpack o CRA desde cero es más lento y obsoleto.

2. Configuración de Estilos: Requerir la configuración manual y exacta de Tailwind CSS, postcss.config.js y las variables CSS base de shadcn/ui (themes).

3. Librerías Complementarias: Especificar la instalación de 'lucide-react' para los iconos y 'recharts' para el gráfico del dashboard. Sin esto, el LLM podría inventar iconos SVG rotos o no saber cómo renderizar gráficos.

4. Navegación de Prototipo: Indicar explícitamente que la navegación entre las pantallas de la Bottom Navigation se simule mediante estado local en el componente padre (ej. App.jsx), omitiendo librerías de enrutamiento complejas (como react-router) para la primera iteración.

5. Dependencias e Instalación: Agregar como primer paso la validación y/o instalación de Node.js (via winget/choco) antes de intentar levantar el entorno y las dependencias (npm install).

6. Skills (Agentes): Es recomendable que los prompts incluyan la creación de un skill de agente (SKILL.md) para automatizar y recordar los comandos de ejecución (npm run dev) y las reglas arquitectónicas en futuras iteraciones de IA.

7. Prevención de Errores Sintácticos (Backticks): Al generar componentes JSX dinámicos (especialmente con clases condicionales en Tailwind CSS), pedirle explícitamente a la IA que verifique no escapar accidentalmente las comillas invertidas (\) dentro de las expresiones literales (template literals).

8. Inclusión de Pantalla 'Alta de Bienes': Modificar el prompt original para que pida generar una 5ta pantalla en la barra de navegación llamada 'Altas'. Este formulario debe incluir campos para: Descripción, Condición (Select), Ubicación Asignada (Select), Número de Serie (con ícono de escáner de código de barras) y un área para subir fotografía. Esto adelanta el desarrollo del Módulo de Inventario de la Fase 2.

9. Compatibilidad de Módulos (Tailwind CSS): Advertir a la IA que, al inicializar un proyecto de Vite moderno ("type": "module" en package.json), el archivo 	ailwind.config.js debe escribirse obligatoriamente con export default en lugar de module.exports. De lo contrario, los estilos no compilarán y la interfaz se mostrará completamente en blanco (sin estilos CSS aplicados).

10. Integridad de Imports (React): Instruir a la IA para que preste especial atención a no sobrescribir, omitir o eliminar por accidente importaciones críticas (como import React, { useState } from 'react') durante la generación o edición de código del archivo principal (App.jsx), ya que esto provoca un crash en tiempo de ejecución (pantalla blanca de la muerte) debido a variables no definidas.

11. Habilidades del Agente (Agent Skills): Indicarle explícitamente a la IA en el prompt inicial que consulte y aplique los lineamientos de las skills 'frontend_design' y 'react_best_practices' añadidas al entorno. Esto es para garantizar que todo componente de React generado cuente con código modular y las mejores prácticas de UX/UI moderno (Mobile-First y Tailwind).